## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 09. 16
자율주행차 데이터 통신 통합 소프트웨어 구조설계 및
서비스 인터페이스 설계
2020254014
임 동 민

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) 프로토콜 설계
- 자율주행 플랫폼 입력 데이터 확인
-> ROS Topic(입력 데이터), Subscribe(입력 데이터 확인)
- 운전자/승객 앱 연계 프로토콜
-> Socket 통신, Json massage format
진행사항 2) 데이터 가공 설계
- 데이터 전송 주기
-> Update 주기 1초 (추후 단계적으로 100ms 단위로 최적화)

## Slide 3
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항 1) 프로토콜 설계
- 운전자/승객 앱 연계 프로토콜 테스트

## Slide 4
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
기획, 연계 통신 데이터 및 기능 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로토콜 및 데이터가공 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기본 기능개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
단위 연동시험 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 연동시험 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
딥러닝 인지 기술 설계 및 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S/W 통합 및 Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완료 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
감사합니다