## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 10. 21
자율주행차 데이터 통신 통합 소프트웨어 구조설계 및
서비스 인터페이스 설계
2020254014
임 동 민

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) Github update
- github 생성 및 기존자료 fork 해옴
- (신규)산업인공지능개론, 딥러닝 실제, 지능화 파일럿 프로젝트,
산업컴퓨터비전 실제, AI-Ex-30 포트폴리오
- (수정) : 지능로봇 실제

## Slide 3
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항 1) 논문초안 작성 진행
- 요약, 서론, 이론 항목 작성 진행
예정 사항 2) 2차 시험
- 개선 및 추가사항 반영

## Slide 4
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
기획, 연계 통신 데이터 및 기능 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로토콜 및 데이터가공 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기본 기능개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
단위 연동시험 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 연동시험 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
딥러닝 인지 기술 설계 및 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S/W 통합 및 Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완료 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
감사합니다